- 上海市市本级信息化预算项目综合评价操作规程

为了准确评价预算项目当前状态，规范预算项目运维工作，有效提升信息化预算项目的使用效果和运维资金使用效率，特制定本操作规程。

一、本规程适用于根据《上海市经济信息化委、市财政局关于做好2017年度市本级信息化的项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推﹝2016﹞190号）要求，列入当年信息化项目综合评价计划的信息化预算项目。

二、各预算主管部门为市本级信息化预算项目综合评价的主管部门，负责组织开展项目综合评价的各项工作，从项目的基本信息、设备使用情况、应用系统使用情况、数据存储使用情况、信息安全情况、运维服务管理情况等方面对项目进行综合评价。

三、各预算主管部门按照以下流程，对信息化预算项目开展综合评价工作：

- 组织准备

预算主管部门根据当年的信息化项目综合评价计划，组织下属预算单位相关人员进行项目综合评价，参与评价工作成员建议包括被评项目分管领导、项目负责人、技术负责人和实际运维人员。

（二）项目信息填报

项目单位根据被评价项目的实际情况，填报《运维项目基础信息表》（附件一），填报内容的具体说明参考《运维项目基础信息表填报说明》（附件二）。

《运维项目基础信息表》分为电子版、纸质版，电子版可从http://10.125.7.102（政务外网）上下载，填报后上传；纸质版打印或填报后由项目负责人签字，项目分管领导签字，并加盖公章，统一提交至预算主管部门。

（三）评价结果汇总

预算主管部门基于项目单位填报信息，根据《运维项目分类标签及指标体系》（附件三）对下属预算单位上报的《运维项目基础信息表》进行检查，检查无误后出具的当年的信息化项目综合评价的函（具体格式参见附件四），上报市经信委。

四、市经信委组织对列入当年综合评价计划的信息化预算项目进行综合评价和评分。

五、列入综合评价计划的信息化预算项目在申报项目运维时，未提供主管部门出具的评价意见或评价不合格的不支持项目运行维护经费。

上海市经济和信息化委员会

附件一：

运维项目基础信息表

| 项目基本信息（必填）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 运维项目起止时间： | 开始时间： | 年 月 日 |  | 结束时间： | 年 月 日 |  |
| 运维项目2015年预算拨付金额（万元）： |  |  |  |  |  |  |
| 运维项目历史预算金额（万元）： | 2014年： |  | 2013年： |  | 2012年： |  |
| 设备在2015年的使用情况（选填）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存量（件） | 超龄使用的设备数量（件） | 当前申报运维设备数量（件） | 当前存量中停用设备数量（件） | 当前运维设备中转为他用设备数量（件） |
| 核心设备 | 服务器 |  |  |  |  |  |
|  | 核心交换机 |  |  |  |  |  |
|  | 磁盘阵列 |  |  |  |  |  |
|  | 其它（本项目其它核心设备） |  |  |  |  |  |
| 非核心设备（除以上核心设备外的设备，如接入层交换机、汇聚层交换机、路由、空调等） |  | 总量（件） |  | 使用数量（件） |  |  |
| 应用系统在2014-2015年的使用情况（选填）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015年 |  |  | 2014年 |  |
| 本系统模块数（个） |  |  |  |  |  |  |
| 本系统模块使用数（个） |  |  |  |  |  |  |
| 与其他系统功能重叠模块数（个） |  |  |  |  |  |  |
| 对内系统需填报 | 用户数（人/年） |  |  |  |  |  |
|  | 访问量（次/年） |  |  |  |  |  |
|  | 办件量（次/年） |  |  |  |  |  |
| 对外系统需填报 | 访问量（次/年） |  |  |  |  |  |
|  | 平均访问时间（小时/次） |  |  |  |  |  |
|  | 办件量（次/年） |  |  |  |  |  |
| 是否有辅助运维工具，包括IT监控平台、运维管理平台等 |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |  |
| 应用访问方式 |  |  | c/s架构 □ b/s架构 □ 其它 （请填写） |  |  |  |
| 终端用户网络接入方式 |  |  | 政务外网□ 政务内网□ 因特网□ 其它 （请填写） |  |  |  |
| 系统是否支持运行于X86虚拟化平台 |  |  | 是 □ 否 □ 不确定 □ |  |  |  |
| 运营时间段 |  |  | 5*8 □ 7*24 □ 其它 （请填写） |  |  |  |
| 是否允许停机及许可的停机时间段或时间 |  |  | 是 □ 允许的停机时间段 （请填写） 否 □ |  |  |  |
| 系统对存储性能是否要求较高 |  |  | 是 □ 现有存储设备 （请填写） 否 □ |  |  |  |
| 数据存储在2014-2015年的情况（选填）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015年 |  |  | 2014年 |  |
| 条目数（条/年） |  |  |  |  |  |  |
| 存储量（GB/年） |  |  |  |  |  |  |
| 数据对内共享的须填写 | 目录共享的单位数（个） |  |  |  |  |  |
|  | 数据共享频度（天/年） |  |  |  |  |  |
|  | 共享条目数（条/年） |  |  |  |  |  |
|  | 共享数据量（GB/年） |  |  |  |  |  |
| 数据对外开放的须填写 | 开放条目数（条/年） |  |  |  |  |  |
|  | 开放数据量（GB/年） |  |  |  |  |  |
|  | 数据下载率 |  |  |  |  |  |
| 信息安全在2015年的情况（选填）： |  |  |  |  |  |  |
| 重大安全事件发生数（次/年） |  |  |  |  |  |  |
| 安全测评工作（填写最近一次测评） | 安全等级 | 1级□ 2级□ 3级□ 未定级□ |  |  |  |  |
|  | 最近一次测评时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 最近一次测评是否及时开展 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 安全测评结果 | 通过□ 未通过□ |  |  |  |  |
| 运维服务管理在2015年的情况（存在选填项）： |  |  |  |  |  |  |
| 外包运维合同（运维服务外包的须填写） |  | 包含运维对象□ 包含巡检周期□ 包含运维质量要求□ |  |  |  |  |
| 运维人月数（人月） |  |  |  |  |  |  |
| 故障发生总次数（次） |  |  |  |  |  |  |
| 一年内重复发生的故障数（个） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字： | 分管领导签字： |  | 项目单位盖章： |  | 填报日期： |  |

附件二：

运维项目基础信息表填报说明

一、总体说明

运维项目基础信息表分为项目基本信息和设备使用情况、应用系统使用情况、数据存储情况、信息安全情况、运维服务管理情况五个标签，其中项目基本信息、运维服务管理情况为必填，其余四个标签为选填。

未根据填报说明要求选填所需标签或是关键数据缺失的，视作该信息化项目未出具综合评价意见。

二、各模块填报说明

1、项目基本信息

说明：项目基本信息为必填。

（1）运维项目名称：填写本运维项目的全称；

（2）运维项目起止时间：填写2015年本运维项目的项目周期，包括开始、结束时间；

（3）运维项目2015年预算拨付金额：填写2015年本运维项目最终拨付的预算金额（万元）；

（4）运维项目历史预算金额：分别填写2012-2014年本运维项目最终拨付的预算金额（万元）。

2、设备使用情况

说明：若本运维项目涉及硬件设备运维，须填写此标签。

核心设备：包括服务器、核心交换机、磁盘阵列、其它（除以上设备的其他重要设备）；

（1）存量：填写各类核心设备当前的库存量；

（2）超龄使用的设备数量：填写各类核心设备中，使用期限超过8年的设备数量；

（3）当前申报运维设备数量：填写申报本运维项目2015年运维费用的各类核心设备数量；

（4）当前存量中停用设备数量：填写各类核心设备中，已经停止使用的设备数量，其中当前申报运维设备数量+当前存量中停用设备数量=存量；

（5）当前运维设备中转为他用设备数量：填写申报本运维项目2015年运维费用的设备中，被转用作其他项目使用或其他用途使用的设备数量；

非核心设备：除上述核心设备以外的设备，如接入层交换机、汇聚层交换机、路由、空调等设备；

（6）总量：填写本运维项目的非核心设备总数；

（7）使用数量：填写本运维项目中，正在投入使用的非核心设备总数。

3、应用系统使用情况

说明：若本运维项目涉及软件应用系统运维，须填写此标签，

（1）本系统模块数：填写2014年、2015年本系统的模块数；（必填）

（2）本系统模块使用数：填写2014年、2015年本系统中仍在使用的模块数；（必填）

（3）与其他系统功能重叠模块数：填写2014年、2015年本系统模块中，与其他系统存在功能类似或一致的模块数；（必填）

对内办公系统：本运维项目包括对内办公或业务管理系统的填写（4）、（5）、（6）

（4）用户数：填写2014年、2015年本系统的年用户人数；

（5）访问量：填写2014年、2015年本系统的年访问量；

（6）办件量：若系统涉及办理业务的，填写2014年、2015年本系统年办件数；若系统仅涉及信息公开等，可不填此项；

对外服务系统：本运维项目包括对外网站或审批办事服务系统的填写（7）、（8）、（9）

（7）访问量：填写2014年、2015年本系统的年访问量；

（8）平均访问时间：填写2014年、2015年本系统平均每次访问的时间；

（9）办件量：若系统涉及办理业务的，填写2014年、2015年本系统年业务办理数量；若系统仅涉及信息公开等，可不填此项；

（10）是否有辅助运维工具：在2015年期间本系统在运维工作中，是否利用了有关辅助工具帮助监测运维状况等，如IT监控平台、运维管理平台等，勾选是/否；（必填）

（11）应用访问方式：本系统的应用访问方式是基于windows平台、浏览器或其它，勾选或填报；（必填）

（12）终端用户网络接入方式：勾选本系统终端用户网络是通过政务外网、政务内网、因特网或其他方式接入，勾选或填报；（必填）

（13）系统是否支持运行于X86虚拟化平台：本系统是否在X86处理器下进行虚拟化技术，勾选是/否；（必填）

（14）运营时间段：本系统的运营时间为7天*24小时、5天*8小时或其他，勾选或填报；（必填）

（15）是否允许停机及许可的停机时间段或时间：本系统是否允许停机或有许可的停机时间段或时间，勾选是/否；（必填）

（16）系统对存储性能是否要求较高：当前使用高端存储设备，系统对存储性能的要求确实较高的可以勾选，若选是需提供当前使用的高端存储设备品牌型号，有存储端IOPS性能指标的可一并提供。（必填）

4、数据存储使用情况

说明：若本运维项目涉及软件应用系统运维，须填写此标签。

（1）条目数：填写2014年、2015年本运维项目编目下的所有条目总数；（必填）

（2）存储量：填写2014年、2015年本运维项目的数据存储量（以MB/GB为单位），若有非结构化数据或多媒体数据的需分别填写，分别说明其中结构化数据、非结构化数据和多媒体数据的存储量；（必填）

应用系统数据对内共享的须填写（3）-（6）

（3）目录共享的单位数：填写2014年、2015年本运维项目的目录进行对内分享的单位总数；

（4）数据分享频度：填写2014年、2015年本运维项目的数据每年进行共享的天数，如每周共享一次，则填写54天/年，每月共享一次，则填写12天/年；

（5）共享条目数：填写2014年、2015年本运维项目共享的条目总数；

（6）共享数据量：填写2014年、2015年本运维项目共享的数据总量；

应用系统数据对外开放的需填写（7）-（9）

（7）开放条目数：填写2014年、2015年本运维项目对外开放的条目总数；

（8）开放数据量：填写2014年、2015年本运维项目对外开放的数据总量；

（9）数据下载率：为“上海市政务数据资源共享和开放绩效评估指标”中“开放数据下载率”指标。登录“上海市政府数据资源服务平台”（http://10.125.7.100/gircs）填写此指标值，数据下载率=数据产品平均下载量/平台所有数据产品平均下载量*100%；

5、信息安全情况

说明：若本运维项目涉及信息安全产品运维，须填写此标签。

（1）重大安全事件发生数：填写2015年本运维项目中发生的重大安全事件数量；

安全测评工作：

（2）安全等级：填写本运维项目的安全等级：包括1级、2级、3级、未定级；

（3）最近一次测评时间：填写最近一次的测评时间；

（4）最近一次测评是否及时开展：根据安全等级要求测评周期、实际测评时间，判断测评是否按要求及时开展，勾选是/否；

（5）安全测评结果：根据安全测评报告勾选测评结果，通过/未通过。

6、运维服务管理情况

说明：运维服务管理情况为必填标签。

（1）外包运维合同：勾选外包合同内容是否明确包含运维对象、巡检周期、运维工作质量要求（若本运维项目采取运维服务外包的，请填写此项，单位自维的无需填写此项）；

（2）运维人月数：若运维服务外包，填写运维服务单位在2015年为此项目投入的运维人月数；若单位自维，填写本单位在2015年为此项目投入的运维人月数；

（3）故障发生总次数：填写本运维项目在2015年发生的故障总次数，包括硬件、软件等；例：2015年共发生2起故障共4次，其中1起故障发生1次，1起发生3次，此处填报故障发生总次数为4次；

（4）一年内重复发生的故障数：填写本运维项目在2015年发生的故障中，存在重复发生情况的故障数。例：2015年共发生2起故障，其中1起故障发生1次，1起故障重复发生3次，此处填报一年内重复发生的故障数为1个。

表格填写咨询联系人：王丹华，

电话：15221356870

邮箱：danhuaw@cnwenzheng.com

附件三：

运维项目分类标签及指标体系

| 标签 |  | 指标 | 权重 | 目标值 | 指标解释 | 指标公式 | 评分依据 | 与基础信息表对应关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标签1 | 设备使用状态（10分） | 设备使用率 | 4 | 100% | 从需求角度，考察核心、非核心设备的使用情况 | 设备使用率=∑（各类核心设备当前申报运维设备数量+非核心设备使用量）/∑（各类核心设备存量+非核心设备总量）*100% | 设备使用率达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：核心设备下（存量、当前申报运维数量）、非核心设备下（总量、使用数量） |
|  |  | 核心设备转为他用率 | 3 | 0% | 从需求角度，考察核心设备转为他用的情况 | 核心设备转为他用率=∑（各类核心设备当前运维设备中转为他用设备数量）/∑（各类核心设备下存量）*100% | 核心设备转为他用率达到目标值得权重分，每上升1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：存量、当前运维设备中转为他用设备数量 |
|  |  | 核心设备老化占比 | 3 | 运维项目平均水平 | 从效益角度，考察核心设备使用年限超龄的情况 | 核心设备老化占比=∑（核心设备下超龄使用的数量）/∑（核心设备下存量）*100% | 核心设备老化占比达到目标值得权重分，每上升1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：存量、超龄使用的设备数量 |
| 标签2 | 应用系统使用效果（40分） | 人均运维费 | 5 | 运维项目平均水平 | 从成本角度，考察对内系统的人均运维费是否高于全市普遍水平 | 人均运维费=预算拨付金额/（运维团队人数*月） | 人均运维费小于或等于目标值得权重分，每上升1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：预算拨付金额、运维团队人数*月 |
|  |  | 模块使用率 | 8 | 100% | 从需求角度，考察应用系统模块的使用情况 | 模块使用率=本系统模块使用数/本系统模块数*100% | 模块使用率达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：本系统模块数、本系统模块使用数 |
|  |  | 模块功能重复率 | 7 | 0% | 从效果角度，考察应用系统模块的功能是否存在重复、替代情况 | 模块功能重复率=与其他系统功能重叠模块数/本系统模块数*100% | 模块功能重复率为0%，得权重分，每上升1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：与其他系统功能重叠模块数、本系统模块数 |
|  |  | 系统用户使用情况 | 10 | 运维项目平均水平 | 从需求角度，考察对内（对外）系统的访问量、访问时间等情况 | —— | 1、对内系统，考察访问量，达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分；2、对外系统，考察①访问量②平均访问时间，各占50%的权重，达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分；3、同时涉及对内、对外系统，同时考察以上1、2，各占50%得权重分。 | 涉及字段：对内系统（访问梁）、对外系统（访问量、平均访问时间） |
|  |  | 系统业务办理情况 | 10 | 运维项目普遍水平 | 从效果角度，考察对内（对外）系统对业务办理得情况 | —— | 1、对内系统，考察办件量，达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分；2、对外系统，考察办件量，达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分；3、同时涉及对内、对外系统，同时考察以上1、2，各占50%得权重分。 | 涉及字段：对内系统（办件量）、对外系统（办件量） |
| 标签3 | 数据存储（30分） | 条目数 | 6 | 运维项目平均水平 | 从产出角度，考察数据存储中，条目数是否达到全市普遍水平 | —— | 条目数达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：条目数 |
|  |  | 存储量年增长率 | 6 | 运维项目平均水平 | 从产出角度，考察数据存储量较上年的增长情况 | 存储量年增长率=（2015年存储量/2014年存储量-1）*100% | 存储量年增长率达到目标值得权重分，每降低1%，扣除2%的权重分。 | 涉及字段：存储量 |
|  |  | 数据对内共享情况 | 9 | 运维项目平均水平 | 从需求角度，考察数据对内共享的单位数、频度等 | —— | 考察①目录共享的单位数②数据共享频度③共享条目数④共享数据量，以上各占25%的权重分，均达到目标值得满分，否则每降低1%，扣除该项权重的2%。 | 涉及字段：目录共享的单位数、数据共享频度、共享条目数、共享数据量 |
|  |  | 数据对外开放情况 | 9 | 运维项目平均水平 | 从需求角度，考察数据对外开放的条目数、数据量、下载率等 | —— | 考察①开放条目数②开放数据量③数据下载率，以上各占1/3的权重分，均达到目标值得满分，否则每降低1%，扣除该项权重的2%。 | 涉及字段：开放条目数、开放数据量、数据下载率 |
| 标签4 | 信息安全（10分） | 重大安全事件数 | 4 | 0 | 从效果角度，考察发生重大安全事件的情况 | —— | 重大安全事件为0得权重分，否则每发生1起，扣除50%的权重分。 | 涉及字段：重大安全事件数 |
|  |  | 安全等级测评情况 | 6 | 及时进行，并通过测评 | 从效果角度，考察安全等级测评的通过、以及是否及时测评的情况 | —— | 安全等级测评：①安全测评及时进行②通过安全测评，各占40%、60%的权重分，均满足得权重分，否则扣除对应权重分。 | 涉及字段：安全等级测评是否通过（通过/未通过）、是否及时（是/否） |
| 标签5 | 运维服务管理（10分） | 运维服务合同完备性 | 4 | 完备 | 从合同管理角度，考察运维服务外包合同等是否齐全 | —— | 合同完备：①包括运维对象②包括巡检周期③包括对运维服务的质量要求，各占1/3的权重，均满足得权重分，否则扣除相应权重分。 | 涉及字段：包含运维对象（是/否）、及巡检周期（是/否）及外包合同中是否包含运维质量要求（是/否） |
|  |  | 故障发生频率 | 3 | 运维项目平均水平 | 从效果角度，考察运维工作的质量情况 | —— | 故障发生频率在全市普遍水平或以下得权重分，每上升1%扣除2%的权重分。 | 涉及字段：故障发生数 |
|  |  | 故障重复发生数 | 3 | 运维项目平均水平 | 从效果角度，考察运维工作的质量情况 | —— | 故障重复发生数在全市普遍水平或以下得权重分，每上升1%扣除2%的权重分。 | 涉及字段：一年内重复发生故障数 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

附件四：

XX（预算主管部门）关于报送XXXX年度信息化项目综合评价结果的函

市经济信息化委：

根据《关于做好XXXX年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知》（沪经信推﹝XXXX﹞XX号）中相关要求，我部门完成了XXXXX单位1（预算单位名称）的“XXXXXX运维项目1”和“XXXXXXX运维项目2”， XXXXX运维单位2（预算单位名称）的“XXXXXXX运维项目3”和“XXXXXXX运维项目4”的综合评价工作，项目综合评价相关内容详见附表。

附表1：XXXXXXX运维项目1基础信息表

附表2：XXXXXXX运维项目2基础信息表

附表3：XXXXXXX运维项目3基础信息表

附表4：XXXXXXX运维项目4基础信息表

……

（预算主管部门）（盖章）

  XXXX年XX月XX日

(注：日期需使用阿拉伯数字)