## 《信息系统建设项目预算申报书》填写说明

一、填表要求

为了全面、准确了解各预算单位所申报的信息系统建设项目基本情况，各预算单位对所申报的2012年度信息化建设项目需进行必要的梳理，重点对项目建设的必要性、方案的可行性、预算的准确性、项目建设周期、实施保障等内容进行说明。

二、填表说明

（一）基本情况

1．“单位名称”由系统自动生成，在项目申报时需在纸质申报材料上加盖预算单位公章。

2．“项目名称”根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》中的要求，真实、贴切地反映项目的特征。

3．“项目性质”根据项目性质进行选择。

信息化项目按照预算编报要求的不同，可分为新增、结转与备选项目，这三类项目又按项目内容分为建设项目与运维项目，建设项目包括新建信息系统项目和对已有信息系统项目进行升级改造的项目。

“系统类型”指按项目特点对项目进行归类，主要类别有：OA系统、网站、业务应用系统、视频会议系统、监控系统、数据资源中心、网络建设、机房建设、GIS系统等。

4．“项目总金额”必须大于10万元，否则不能作为信息化专项申报。

5．“年度投资额”跨年度项目需要分年度投资的，按各年度分别填写每年投资额。

6．“投资主体”中“国家”指使用中央政府部门项目资金；“市建设财力”指使用市发改委项目资金；“市财政”指使用市财政局项目资金；“其他”指除上述三项以外的投资，请写明，如：专项资金、预算外资金、自筹等。

7．“建设目的及主要建设内容”应对项目建设的目标和主要建设内容进行简要介绍，内容要与需求分析中的新业务流程相符。字数不少于200字。

（二）项目建设依据

此栏填写时可根据实际情况，选择一个或多个选项，若选择“其他”，还应作具体说明。项目申报时应附上相关依据的书面材料，在项目审核时以书面材料为准。

（三）需求分析

1．“原业务流程图”所绘制的流程图应与本身业务相符。

2．“新的业务流程图” 应画出系统优化后的业务流程图，并与“基本情况”中的建设内容描述相一致。

3．“分析新旧业务流程并提出优化方案”应分析现有业务流程的不足之处，再分析新业务流程可如何改进现状，在此基础上提出优化方案。分析应与新、旧业务流程图相符合。

4．“信息量预测” 应通过量化分析在相应的空格填写合理的数据，计算机将自动计算出“系统交互量、网络数据流量、数据存储量”，并以此作为配置服务器、网络及存储等主要设备的参考依据。

“系统交互量”指高峰时段平均每分钟用户与核心服务器的交易次数。

“每天总用户数”指平均每天使用系统的用户总数。

“每个操作的业务连接数”指平均每个操作对核心服务器访问或响应的次数。

“网络数据流量”指高峰时段平均每秒网络上的数据流量。

“数据存储量”指本系统的数据最高存储量。

5．“功能与性能需求分析”应根据“服务器、网络、存储、安全、系统环境、数据来源、数据更新机制、数据更新费用”等情况选择对应选项。其中服务器、网络、存储所选的选项应与信息量预测的数据相符。

“网络接入点数量”应按各局域网或广域网实际部署点数如实填写。

选择“其他”，需具体说明内容。

“存储”指存储系统的技术架构。

“安全”应依据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）划分安全等级。

（四）建设方案

1．系统拓扑图

拓扑图中需标明网络类型、带宽、主要设备名称和数量。拓扑图应与“需求分析”中的相关描述相符。

2．基础设施

“外联网络租用情况”指所有产生费用的广域网或Internet出口。以每条单独的链路为单位，在相应下拉式菜单中选择“运营商”、“连接方式”、“带宽”。“连接方式”若选择“其他”请填写具体内容;“初装费”指每种接入方式每条链路的初次安装的费用。

3．硬件购置

每一项都要填写完整，主要设备的数量与名称应与系统拓扑图中所标的设备名称和数量相一致。

4．产品软件购置

应把每一项填写完整，其中“配置”主要填写用户数。

5.软件开发

（1）基本信息

“系统使用对象”中，“本系统内”选项是指在本单位所属的预算主管部门内各单位。

“系统预计使用人数”，应填写在系统中拥有用户名和密码的用户数；升级改造项目应填写拟建模块的使用人数。

（2）功能模块

“功能模块框图”应画出各个应用软件的功能模块框图，功能模块划分要求到最低级别。

“功能描述”应针对模块框图中的每个模块，分别作简要的功能描述。

（3）价格预算

“模块名称”应与功能模块框图相对应；“需求日期”指该模块的建成年份；“金额”不必填写，由计算机自动计算生成。

6．安全产品购置

每一项都要填写完整，主要设备的数量与名称应与系统拓扑图中所标的设备名称和数量相一致。

7．其他费用

指项目建设过程中发生的，与项目建设有关的费用，如监理、测评、集成费等。从下拉式菜单中选择并填写相应的费用。若选择其他，应具体说明。

（五）建设周期

应填写项目建设的几个关键时间点，其中“项目启动、项目完成、系统验收”三个时间为必填项，其余各项根据具体情况选择填写。

（六）资源利用

1．“项目中利用原有资源情况”选择本项目利用已有资源的类型，可多选，并在所选项相应位置完整填写所利用的资源内容。

2．“项目建成后提供信息共享情况”指项目建成后，可以提供共享的信息情况，可多选。若选择外单位，请填写具体单位名称。并在 “共享内容”相应位置处填写可供共享的信息内容。

（七）运维保障

1．“运维方式”若选择部分外包，应填写清楚每个外包项目内容。

2．“项目运维估算”指项目全部建成后的运维估算金额。

（八）总投资估算

由系统自动生成，不必填写。

（九）预算主管部门审核意见

由预算主管部门填写，应给出明确意见，写明该建设项目的排序序号，并且签字、盖章。

三、填表注意事项

1．在填写硬件、软件的购买明细时，应完整地填写设备或软件产品的名称、型号和具体配置。如果仅填写名称，则审核系统在进行审核时将按照该设备或软件产品的最低配置核价，并以此核定预算费用。

2．项目审核时，对《信息系统建设项目预算申报书》的各项具体指标设置不同的权重分值，通过审核系统计算出各项指标的得分，并按分值高低进行排序。